|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum bis** | **To Do** | **Erledigt** | **Wichtigkeit** |  |
| 29. Aug 14  1. Sep 14  1. Sep 14  4. Sep 14  8. Sep 14  19. Sep 14  29. Sep 14  1. Okt 14  13. Okt 14 | Spielmechanik   * Jump (Doppel Jump) * Ziel erreichen * Esc (Pause) * Nächstes Level laden * Gameover Bedingungen * Gegner NPC * Schwierigkeiten einbauen * Bewegende Plattformen * ansteigendes Spieltempo |  | 1 |  |
| 24. Okt 14 | 3 Levels erstellen |  | 2 |  |
| 27. Okt 14 | Speichermechanik |  | 3 |  |
| 7. Nov 14 | Interface-Design   * Zeitcounter |  | 4 |  |
| 7. Nov 14 | Beta Test |  |  |  |
| 18. Nov 14 | Verbessern und Debuggen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum bis** | **To Do** | **Erledigt** | **Wichtigkeit** |  |
| 25. Sep 14  30. Sep 14  30. Sep 14  30. Sep 14  30. Sep 14  2. Okt 14  7. Okt 14  9. Okt 14  16. Okt 14 | Spielmechanik   * Jump (Doppel Jump) * Ziel erreichen * Esc (Pause) * Nächstes Level laden * Gameover Bedingungen * Gegner NPC * Schwierigkeiten einbauen * Bewegende Plattformen * ansteigendes Spieltempo |  | 1 |  |
| 23. Okt 14 | 3 Levels erstellen |  | 2 |  |
| 30. Okt 14 | Speichermechanik |  | 3 |  |
| 7. Nov 14 | Interface-Design   * Zeitcounter |  | 4 |  |
| 7. Nov 14 | Beta Test |  |  |  |
| 18. Nov 14 | Verbessern und Debuggen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |